## Slide 2
上周计划完成进度
上周计划完成总结
本周计划安排

## Slide 3: 本周计划完成进度
项目 | 状态 | 参与人员
Otg&charm海报 | 完成 | Neil，锦鸿
Otg&charm微官网 | 完成 | 锦鸿，ivan，jill
学校网站前端编程 | 未完成 | 陈媛媛，nano
优韵宝问诊app&微信端 | 完成与优韵宝公司的详细需求对接 | Yukin，Neil，ivan,near

## Slide 4
组别 | 文档提交状态 | 说明
前端组 | 未提交 | 与ui组进行跨组讨论
安卓组 | 未提交 | Ivan进行安卓组技术的讨论，全组推进项目进度，计划完成乐趣出文档
后台组 | 未提交 | 周一早上9点前提交
设计组 | 未提交 | 与前端组进行跨组讨论
iOS组 | 已提交 | 

## Slide 5: 本周计划完成总结
本周完成情况基本良好，在微官网搭建出现团队沟通协调问题导致差点在计划内不能完成，学校网站由于客户需求的调整变动导致交互和高保真需要修改和新增，前端工作量计划调整为下周完成。与优韵宝公司需求对接顺畅，对接的点比较全面，更深入挖掘到客户对产品对需求和预期，同时深入了解目标用户对真实使用场景，对产品的设计和技术架构的设计有重要的作用。

## Slide 6: 本周计划安排
内容 | 组别 | 时间点
优韵宝项目交互设计图（产品雏形） | UI组 | 周1~周5
学校网站剩下UI图 | UI组 | 周1~周2
优韵宝项目UI高保真方案 | UI组 | 周1~周6
使用百度定位SDK获取当前经纬度并转换成地址 使用百度地图SDK检索POI信息，目前项目需求是获取医院的POI信息，并得到医院的位置，名称，简介，地址，联系电话，图片简介。 使用环信2.0SDK实现图文发送，音视频通话。 基于tlint搭建新的项目架构。 | 安卓组 | 周1~周5

## Slide 7
内容 | 组别 | 时间点
使用百度地图SDK获取当前经纬度并转换成地址 使用百度地图SDK检索POI信息，目前项目需求是获取医院的POI信息，并得到医院的位置，名称，简介，地址，联系电话，图片简介。 使用环信2.0SDK实现图文发送，音视频通话。 在APP嵌入CordovaWebview,实现与APP与WEBVIEW通讯，即相互调用。 | iOS组 | 周1~周5
更换新的API管理工具（http://www.xiaoyaoji.com.cn/） 完善WEB service 文档规范 Mysql优化相关，表的设计，慢查询，创建索引等。（相关视频链接: http://pan.baidu.com/s/1i4Tc5z3 密码: gc46） | PHP组 | 周1~周5

## Slide 8
内容 | 组别 | 时间点
使用常用插件：轮播插件（bxslider) ，如何设置轮播时间，淡入淡出效果等。地址：https://github.com/stevenwanderski/bxslider-4 | 前端组 | 周1~周5
学校网站前端编程 | 前端组 | 周1~周5
每人总结至少5种类型常用JQ插件，尽量不要总结相同类型。如弹出层、对话框、水平菜单导航，垂直菜单导航、悬停、图表等。 | 所有组 | 周1~周5
技术研讨 | 所有组 | 周6